# 오이소창원 PC 점검 결과

점검일 2026년 10월 3일  |  점검 환경 원격 PC Chrome | 이미영

주요 기능은 정상 작동했습니다. 다만 혜택 판정과 질문 답변의 일치, 제외 대상의 신청 안내, 생활 정보 상세 선택값은 보완이 필요합니다. 휴대폰과 실제 이메일 수신 등은 추가 점검 후 최종 판정해야 합니다.

# 1 점검 범위와 기준

대상 앱  https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnnaappqv.streamlit.app/

기준 문서  오이소창원_최종자체테스트_체크리스트_20261003_이미영.docx

체크리스트의 항목 번호를 기준으로 화면을 조작하고 결과를 대조했습니다. 기준 문서에 적힌 GitHub 커밋 99e8c2c와 실제 배포본의 일치 여부는 확인하지 않았습니다. 결과는 점검 당시 배포 화면 기준입니다.

# 2 정상 작동이 확인된 기능

| 항목 | 확인 결과 |
| --- | --- |
| B C | 홈 소개 3줄과 기능 잠금, 조건 빈칸 시작, 하는 일 4종, 예시 정보 입력과 다음 단계 버튼이 확인됐습니다. |
| D-1~3 | 예시 혜택 건수 4·13·0·7이 일치했습니다. K-패스가 맨 앞이며 전입지원금 기준일은 2027-03-20입니다. |
| D-6~8 E-7 | 자영업자 제외 판정과 학생 생활안정지원이 표시됐습니다. 직장인 복원 후 해당 가능 4건, 학생 4개월 차 학업용 문구를 확인했습니다. |
| E F-1·3·4 | 일정 5단계, 진행률, 체크·메모 저장과 한국시간 표시가 작동했습니다. 캘린더·리포트가 다운로드됐고 리포트에 기록이 반영됐습니다. 두 파일에 닉네임은 없었습니다. |
| G H I | 지역·분야 필터, 장소 상세, 차량 권장 목록 분리가 작동했습니다. 화재 112·119, 위기 109, 가로등 1899-1111·국민신문고 안내와 지역말 3종을 확인했습니다. |
| J K-1 | GPT-4.1 mini·검증 통과와 실행 기록이 표시됐습니다. 야경 추천의 용지호수공원 공식 링크가 열렸고 주식 추천을 거절했습니다. 새 탭 접속 시 초기 상태로 시작했습니다. |

점검한 화면에서 빨간 오류 상자는 나타나지 않았습니다. 정책의 실제 자격요건 전체를 원문과 대조한 결과는 아닙니다.

3 수정과 확인이 필요한 사항

아래 우선순위는 개선 제안입니다. 실제 발생 내용과 체크리스트 예상의 차이를 구분했습니다.

| 순위 | 항목 | 발견 내용 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | J-2 | 직장인 예시로 지원을 물었을 때 미취업자 대상 청년 일경험 지원사업도 소개됐습니다. | 개인별 정책 판정을 답변에 반영하고 제외 대상은 분명히 구분합니다. |
| 2 | D-6 | 자영업자는 전입지원금 해당 없음으로 표시되지만 같은 카드에 신청 가능 예정일이 남았습니다. | 제외 판정이면 신청 예정일과 신청 권유 문구를 제거합니다. |
| 3 | G-2 | 성산구·야경 산책으로 변경 직후 선택창은 북 페스타, 상세 내용은 귀산동으로 서로 달랐습니다. | 필터 변경 시 선택값을 유효한 장소로 초기화하고 상세 내용과 동기화합니다. |
| 4 | A-3 | 홈 맨 아래에서 앱 문의 이메일을 확인하지 못했습니다. | 하단 문의 영역의 렌더링과 표시 여부를 확인합니다. |
| 확인 | F-8 | 설정 전 안내 대신 이메일 입력창과 필수 동의 2개가 열렸습니다. | 발송 설정 완료 여부를 확인합니다. 완료됐다면 체크리스트를 갱신합니다. |

# 4 재현 방법과 수정 후 확인 기준

## 혜택 답변과 개인 조건

코디2026 예시를 적용하고 직장인 상태에서 “내가 받을 수 있는 지원 알려줘”를 누릅니다. 답변에 미취업자 전용 사업이 개인에게 가능한 혜택처럼 섞이지 않는지 확인합니다. 검증 통과 표시와 별개로 개인 조건에 맞는 답인지 확인해야 합니다.

## 자영업자 전입지원금 카드

하는 일을 자영업으로 바꾼 뒤 맞춤 혜택에서 “해당 없음”을 펼칩니다. 기업노동자 전입지원금의 제외 사유와 “지금 할 일”을 함께 확인합니다. 수정 후에는 제외 사유만 표시하고 신청 가능 예정일을 안내하지 않아야 합니다.

## 생활 정보 상세 선택값

전체 지역·모든 분야에서 북 페스타 상세를 본 뒤 성산구·야경 산책으로 필터를 바꿉니다. 선택창과 상세 제목이 같은 장소인지 확인합니다. 용지호수공원 카드의 “자세히 보기”를 누른 뒤에는 정상적으로 일치했습니다.

5 추가 점검이 필요한 항목

| 항목 | 남은 점검 |
| --- | --- |
| A B D G | 휴대폰 실기기 가로 스크롤·글자 겹침·버튼 줄배치, 5단계 아래 화살표 방향, 상세 위치 이동과 네이버 지도 실제 검색 결과를 확인합니다. |
| D-4 D-8 J-5 | 혜택 공식 링크 전체를 열어 확인합니다. 직장인 복원 후 네 분류 건수 전체를 다시 대조합니다. 용지호수공원 외 추천 링크는 추가 확인이 필요합니다. |
| F-2 F-5 | 캘린더 앱에 실제 가져오기 후 날짜와 하루 전 오전 9시 알림을 확인합니다. 리포트를 인쇄해 PDF로 저장하고 표 잘림 여부를 확인합니다. |
| F-10 F-11 | 발송 설정 완료 후 동의 1개만 체크했을 때 차단, 동의 2개 후 신청·수신·첨부 파일, 해지 링크와 삭제 처리를 확인합니다. |
| K-2 | 같은 테스트 닉네임으로 새로 접속해 체크·메모가 복원되는지 확인합니다. 서버 재시작 조건도 별도로 기록합니다. |
| L | 설문 문구와 과제 8단계·하는 일 4종·알림 문항, 응답 시트 오류, 분석 갱신을 확인합니다. 테스트 응답 삭제는 담당자가 수행합니다. |
| M | GitHub와 전체 실행 기록의 API 키 노출 여부를 별도로 확인합니다. 이번 입력에는 실제 이름·전화번호·이메일을 사용하지 않았습니다. |

# 6 다운로드와 저장 점검 기록

별도 닉네임 “점검20261003_1935”로 첫 할 일과 “전입신고 완료” 메모를 저장했습니다. 마지막 저장은 2026-10-03 19:44 한국시간으로 표시됐습니다.

캘린더는 정착 일정 5개·월별 할 일 6개·혜택 확인일 12개로 총 23개 일정입니다. 닉네임은 없고 알림 설정이 포함됐습니다. 실제 캘린더 앱의 알림 동작은 미확인입니다.

정착 리포트는 나의 조건, 정착 할 일 진행, 다가오는 일정, 나에게 맞는 혜택의 4부분으로 구성됐습니다. 첫 할 일 체크와 “전입신고 완료” 메모가 반영됐고 닉네임은 없었습니다.

# 7 최종 판정

PC 주요 기능 점검 완료 및 보완 후 재점검 필요: 혜택 답변과 개인 조건, 제외 대상의 신청 안내, 상세 선택값을 먼저 보완합니다. 남은 항목을 확인한 뒤 전체 통과 여부를 판단합니다.