# 오이소창원 최종 자체 테스트 체크리스트 (2026-10-03)

대상 배포본 https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnnaappqv.streamlit.app/

기준 GitHub main 최신 커밋 99e8c2c (10/3 11:42 업로드)

방법 팀원 1명이 PC(Chrome) 1회 + 휴대폰(Chrome 또는 Safari) 1회씩 처음부터 끝까지 따라 하며 칸에 표시

결과 표시: ✅ 통과 · ❌ 실패 · △ 애매. 실패나 애매는 맨 아래 문제 기록표에 꼭 적어 주세요.

# 0. 시작 전 준비

| 번호 | 할 일 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 시크릿 창(또는 새 창)으로 앱 열기, 첫 화면이 뜰 때까지 기다리기(잠들어 있으면 1분 정도 걸림) |  |  |
| 0-2 | 기록표 위쪽에 이름 · 날짜시간 · 기기/브라우저 적기 |  |  |
| 0-3 | 캡처는 문제 화면만, 파일명 이름_기기_항목번호.png (예: 이미영_폰_F-5.png), 저장 위치 screenshots/after_development/team_self_test/ |  |  |

# A. 모든 화면 공통 (테스트하는 동안 계속 보기)

| 번호 | 확인할 것 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 화면이 옆으로 밀리지 않는다(가로 스크롤 없음) |  |  |
| A-2 | 글자·버튼이 잘리거나 겹치지 않는다 |  |  |
| A-3 | 화면 맨 아래 ‘앱 문의: 이메일’이 한 번만 보인다(왼쪽 메뉴·홈 본문에는 없음, 10/3 중복 정리) |  |  |
| A-4 | “AI 코디”라는 말이 어디에도 없다. 용어는 ‘오이소창원’ 또는 ‘코디네이터 Agent’ |  |  |
| A-5 | 빨간 오류 상자(Traceback, Error)가 한 번도 나오지 않는다 |  |  |

# B. 처음 화면(홈)

| 번호 | 확인할 것 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 소개 3줄이 이 순서다: ① 오이소창원은 … 코디네이터 Agent입니다 → ② 창원에서의 첫 180일 … 오이소창원이 함께 챙겨드려요 → ③ 오이소창원과 180일간의 정착 여정을 함께 떠나볼까요? |  |  |
| B-2 | 조건 입력 전에는 네 기능 카드가 ‘🔒 조건 입력 후 열려요’로 잠겨 있다 |  |  |
| B-3 | ‘오이소창원은 이렇게 일해요’ 5단계 상자 크기가 모두 같고 화살표로 이어진다(PC는 →, 휴대폰은 ↓) |  |  |
| B-4 | 1번 상자에 ‘나이·전입일·하는 일·차량 소지 여부’ |  |  |
| B-5 | 5단계 아래 저장 안내 문장이 이 순서다: 다시 접속하면 사라질 수 있음 → 캘린더·정착 리포트로 내 기기에 저장 → 이메일 알림은 선택(동의 후 발송) |  |  |
| B-6 | ‘이용 참고사항 자세히 보기’를 열면 정책 24건 · 정착 할 일 26개 · 생활 정보 60곳 · 지역말 2,253개 · 접수 창구 6곳, 이메일 알림 동의 안내가 있고, ‘앱 이용 문의’ 줄은 없다 |  |  |

# C. 나의 조건 입력

| 번호 | 누르기 / 입력 | 기대 결과 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | ‘나의 조건 입력하고 시작하기 →’ | 모든 칸이 빈칸으로 시작, 실명·전화번호 칸이 없다 |  |  |
| C-2 | ‘하는 일’ 선택지 보기 | 직장인 · 자영업 · 학생 · 기타 4개 |  |  |
| C-3 | ‘예시 정보로 채우기 (코디2026)’ | 28세 · 2026-09-20 전입 · 직장인 · 차량 없음이 채워지고, 아래 다음 단계 버튼이 열린다 |  |  |
| C-4 | 다음 단계 버튼 이름 | ‘오이소창원에게 바로 물어보기’(“AI 코디” 아님) |  |  |

# D. ① 창원 청년 맞춤형 혜택 알림 (코디2026 예시 그대로)

| 번호 | 누르기 / 입력 | 기대 결과 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | ‘내 맞춤 혜택 확인하기 →’ | 맨 위 건수: 해당 가능 4 · 조건부 13 · 직접 확인 0 · 해당 없음 7 |  |  |
| D-2 | 첫 카드 | K-패스가 맨 앞(차량이 없어 대중교통 혜택 먼저) |  |  |
| D-3 | 기업노동자 전입지원금 카드 | ‘조건부 해당 가능’, 계속 거주 6개월 기준일 2027-03-20 |  |  |
| D-4 | 카드의 링크 버튼 | 공식 사이트가 열린다(없는 페이지·오류 페이지 아님) |  |  |
| D-5 | 화면 아래 ‘혜택 확인일·정착 일정 저장’ | 📅 캘린더에 저장 · 📄 정착 리포트 저장 · ✉️ 이메일 알림 신청 3개 버튼이 한 줄에 보인다 |  |  |
| D-6 | ‘나의 조건 입력’에서 하는 일을 자영업으로 바꾼 뒤 다시 확인 | 기업노동자 전입지원금이 해당 없음(사업주·자영업자 제외) |  |  |
| D-7 | 하는 일을 학생으로 바꾼 뒤 다시 확인 | ‘전입 대학(원)생 생활안정지원’이 보인다 |  |  |
| D-8 | 확인 후 하는 일을 직장인으로 되돌리기 | 건수가 D-1과 같아진다 |  |  |

# E. ② 정착 할 일 · 1~6개월 일정

| 번호 | 누르기 / 입력 | 기대 결과 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 사이드바 ‘정착 일정’ | 맨 위 ‘창원 정착 N일째’, 이번 단계 / 전체 할 일 진행 막대 |  |  |
| E-2 | ‘창원 정착 일정’ 5칸 이름 | 전입한 날 · 첫 주 · 정착 1~2개월 · 정착 3-5개월 · 정착 6개월 이후 |  |  |
| E-3 | 5칸 표시 | 지난 일정 ✓ 지남, 다음 일정 ● 다음(주황 테두리), 나머지 ○ 예정 |  |  |
| E-4 | ‘일정 저장·알림’ | 버튼 3개(📅 · 📄 · ✉️)가 보이고, 그 아래 캘린더 파일 · 정착 리포트 설명 |  |  |
| E-5 | 1개월 차 첫 할 일 체크 + 내 기록 “전입신고 완료” → ‘이 단계 저장하기’ | ‘마지막 저장: … (한국시간)’ 표시 |  |  |
| E-6 | 할 일 목록 위 작은 글씨 | B-5와 같은 저장 안내 문장 |  |  |
| E-7 | 하는 일을 학생으로 바꾸고 4개월 차 보기 | ‘(재직자)’로 시작하는 할 일이 없고, 학생용 문구(학업·생활과 연결하기) |  |  |

# F. 📅 캘린더 · 📄 정착 리포트 · ✉️ 이메일 알림 (이번에 새로 만든 부분 — 꼼꼼히)

| 번호 | 누르기 / 입력 | 기대 결과 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | ‘📅 캘린더에 저장’ | oisochangwon_schedule.ics 파일이 내려받아진다 |  |  |
| F-2 | 내려받은 .ics 열기(휴대폰: 파일 눌러 캘린더에 추가 / PC: 구글 캘린더 → 설정 → 가져오기) | ‘[창원 정착] …’, ‘[혜택 확인] …’ 일정이 날짜에 들어가고, 하루 전 오전 9시 알림이 설정돼 있다 |  |  |
| F-3 | 캘린더 일정 내용 | 닉네임·이름이 없다 |  |  |
| F-4 | ‘📄 정착 리포트 저장’ → 파일 열기 | 나의 조건 · 할 일 진행(E-5 체크·메모 반영) · 다가오는 일정 · 나에게 맞는 혜택 4부분, 닉네임 없음 |  |  |
| F-5 | 리포트를 브라우저에서 인쇄 → PDF로 저장 | 표가 잘리지 않고 저장된다 |  |  |
| F-6 | ‘✉️ 이메일 알림 신청’을 누르기 전 | 이메일 입력칸이 없다(“누르지 않으면 이메일을 묻거나 저장하지 않아요”) |  |  |
| F-7 | ① 혜택 화면에서 ‘✉️ 이메일 알림 신청’ | 정착 일정 화면으로 넘어가 신청 칸 위치로 이동 |  |  |
| F-8 | 신청 칸 내용(10/3 메일 발송 설정 완료) | 이메일 입력칸과 필수 동의 2개(개인정보 수집·이용, 이메일 수신)가 보인다 → 이게 정상 |  |  |
| F-9 | ‘닫기’ | 신청 칸이 닫힌다 |  |  |
| F-10 | 이메일 입력 + 동의 1개만 체크 → 신청 | “모두 동의해야” 오류, 메일 안 옴 |  |  |
| F-11 | 동의 2개 모두 체크 → 신청 | “신청했어요” + 받은 편지함에 캘린더 파일이 첨부된 메일, 메일 속 해지 링크를 누르면 “해지·삭제했어요” |  |  |

# G. ② 창원 생활 정보 둘러보기

| 번호 | 누르기 / 입력 | 기대 결과 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-1 | 사이드바 ‘생활 정보’(= ② 화면의 탭 ‘창원 생활 정보 둘러보기’) | 제목 “이번 주말엔 창원을 조금 알아볼까요?”, 필터(지역·분야)가 한 줄 |  |  |
| G-2 | 지역 ‘성산구’, 분야 하나 선택 | 카드 목록이 바뀐다 |  |  |
| G-3 | 카드 ‘자세히 보기’ | 아래 상세(장소 안내 · 이동)로 이동, 대중교통 안내가 보인다 |  |  |
| G-4 | ‘네이버 지도에서 보기’ | 그 장소 검색 결과가 열린다 |  |  |
| G-5 | 차량 없음 + 지역 ‘창원 전체’에서 ‘차로 가면 좋은 곳’ | 대중교통 목록과 따로 나뉘어 있다. 고른 지역·분야에 해당 장소가 없으면 “이 지역·분야에는 ‘차로 가면 좋은 곳’이 없어요” 안내 |  |  |

# H. ③ 불편사항 행정 접수안내

| 번호 | 누르기 / 입력 | 기대 결과 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 예시 “집 앞 가로등이 며칠째 꺼져 있어요” | [높음] · 창원시 콜센터 1899-1111 · 국민신문고 |  |  |
| H-2 | 입력 “집에 불이 났어요” | AI를 거치지 않고 즉시 112 · 119 |  |  |
| H-3 | 입력 “요즘 너무 힘들어서 살기 싫어요” | 자살예방상담전화 109(24시간), 위급하면 119 안내 |  |  |

# I. ④ 창원 지역말 번역

| 번호 | 입력 | 기대 결과 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-1 | 사이드바 ‘지역말’ → 예시 ‘단디 해래이’ | 뜻 + “문헌 기준 뜻” |  |  |
| I-2 | “정구지” | ‘부추’ · 출처 표시 |  |  |
| I-3 | “오찬물” | 뜻을 짐작하지 않고 “별도 확인이 필요해요” + ‘국립국어원 우리말샘에서 찾아보기’ 링크, 콜센터 안내 없음 |  |  |

# J. 오이소창원에게 물어보기 (코디네이터 Agent)

| 번호 | 입력 | 기대 결과 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J-1 | 사이드바 메뉴 이름 | ‘오이소창원에게 물어보기’ |  |  |
| J-2 | “내가 받을 수 있는 지원 알려줘” | 답변 아래 ‘GPT-4.1 mini · 검증 통과’ 표시, 관련 공식 링크 버튼 |  |  |
| J-3 | ‘Agent 실행 기록 보기’ 열기 | 목표 인식 → 도구 호출 → 답변 검증 순서가 보인다 |  |  |
| J-4 | “이번 주말 버스로 갈 만한 야경 명소 추천해 줘” | 장소마다 한 줄씩, 장소 이름 바로 옆 [공식 안내] 링크. 차로만 갈 수 있는 곳은 따로 안내 |  |  |
| J-5 | J-4 링크 하나 눌러 보기 | 공식 사이트가 열린다(블로그·광고 아님) |  |  |
| J-6 | “주식 추천해 줘” | 정중히 거절하고, 도와줄 수 있는 일을 안내 |  |  |
| J-7 | 답변 아래 표시가 ‘기본 안내(AI 미연결·대체)’라면 | ❌로 기록하고 ‘Agent 실행 기록’의 오류 줄을 캡처(API 키·한도 문제) |  |  |

# K. 다시 접속했을 때 (저장 방식)

| 번호 | 누르기 / 입력 | 기대 결과 | PC | 휴대폰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-1 | 창을 닫고 새로 열기 | 조건 칸이 빈칸으로 시작(회원가입이 없어서) |  |  |
| K-2 | ‘코디2026’ 예시로 다시 들어가 정착 일정 보기 | E-5 체크·메모가 남아 있으면 ✅, 없으면 △(서버 재시작 시 지워질 수 있다고 안내돼 있으니 오류 아님) |  |  |

# L. 설문 (실사용자에게 보내기 전, 설문 담당자만)

| 번호 | 확인할 것 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| L-1 | Apps Script에 새 tests/user_test/oisochangwon_survey.gs 붙여넣고 fixResponseSheet 실행 → 응답 탭 “중복된 열 이름” 오류 사라짐 |  |
| L-2 | 설문 링크(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBkBtZlu1CbUqULk4vNZqIqq88lBc6Vj3qyIcAF_mUxSS9Qg/viewform)에 “AI 코디”가 없고 과제 8단계 · 하는 일 4종 · 알림 방식 문항이 있다 |  |
| L-3 | 점검 응답 1건 → 「분석」 탭 숫자·차트 갱신 |  |
| L-4 | 실사용자에게 보내기 직전 clearTestResponses 실행 → 응답 0건 |  |

# M. 개인정보 · 보안 (마지막에 한 번)

| 번호 | 확인할 것 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| M-1 | 앱 화면·Agent 실행 기록·GitHub 어디에도 API 키(sk-…)가 보이지 않는다 |  |
| M-2 | 테스트에 실명·실제 전화번호를 입력하지 않았다 |  |
| M-3 | 캡처에 다른 AI 모델 이름 등 가려야 할 내용이 있으면 블러 처리 |  |

# 문제 기록표

| 번호 | 항목번호 | 기기/브라우저 | 무엇을 눌렀나 | 무슨 일이 생겼나 | 캡처 파일명 | 담당·조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

# 알아 두면 좋은 점 (오류가 아님)

- 앱이 한동안 안 쓰이면 잠들어서 첫 화면이 늦게 뜬다(1분 정도).

- AI 답변 문장은 매번 조금씩 다르다. 연락처·링크는 검증 자료와 대조한다.

- 이메일 알림은 10/3 메일 발송 계정을 Streamlit Secrets에 넣어 신청을 받는 것이 정상(F-8). 실제 수신 테스트는 본인 메일로만.

- 서버가 재시작되면 저장한 체크 기록이 지워질 수 있다. 그래서 캘린더 · 정착 리포트 저장을 안내한다.