오이소창원 최종 개발 작업지시서

2026 제4회 경남 AI·SW 경진대회 일반부 | AI 기반 창원 정착 지원 Agent
기준일: 2026-10-03 | 팀원: 조준수(팀장), 이혜경(기획·데이터 QA), 이미영(자료 검수·테스트·기능 구현) | 최종 접수 목표: 2026-10-05 20:00 이전

1. 프로젝트 한눈에 보기

프로젝트 목적: 창원 신규 전입 청년이 정책·생활 정보·정착 일정·행정 접수·지역말을 한곳에서 확인하고 다음 행동까지 이어갈 수 있도록 돕는 AI Agent 서비스입니다.

현재 단계: 신규 기능을 크게 늘리는 단계가 아니라, 4개 핵심 기능과 AI 코디 E2E를 안정화하고 실제 모바일 검증 및 최종 제출물을 완성하는 단계입니다.

이번 작업의 핵심: 폴더 구조 정리 → 문서 동기화 → 남은 논리/링크 수정 → 화면별 UI/UX 설계·개선 → 배포본 QA → 실사용자 3명 검증 → 최종 산출물 제작 순서로 진행합니다.

중요 원칙: 한 번에 한 작업만 수정하고, 수정 후 테스트와 PC/모바일 확인을 마친 뒤 다음 작업으로 넘어갑니다. GitHub push는 이혜경이 명시적으로 요청했을 때만 진행합니다.

2. 현재 상태 요약 (Source of Truth)

| 항목 | 현재 기준 |
| --- | --- |
| Repository | jojunsu98/oiso_changwon / Private / main |
| 기존 최신 기준 | 인계서 기준 5d388f5, 자동 테스트 101개 통과 기록. 작업 시작 시 실제 최신 main과 테스트 결과를 다시 확인 |
| 배포 | Streamlit Community Cloud / main 자동 배포 / 시작 파일 app.py |
| AI | OpenAI GPT-4.1 mini / Streamlit Secrets의 OPENAI_API_KEY 사용 |
| 정책 | 24건 / 4단계 판정 로직 유지 |
| 생활 정보 | 60곳 / 차량 권장 8곳 별도 |
| 지역말 | 핵심 30개 + 공식 출처 확장 2,223개 |
| 대표 Test Case | 6건 / 기존 자체 테스트 캡처 26장 |
| 최종 접수 목표 | 2026-10-05 20:00 이전 |

3. 작업 시작 전 필수 확인 (초보자용)

STEP 1. 대화창은 하나만 사용합니다. 여러 창에서 같은 파일을 동시에 수정하지 않습니다.

STEP 2. GitHub 연결 후 최신 main을 확인하고 git status로 다른 수정이 남아 있는지 봅니다.

STEP 3. handoff/HANDOFF.md와 handoff/team_share/의 최신 팀 공유 자료를 확인합니다.

STEP 4. python -m unittest discover -s tests 를 실행해 현재 실제 테스트 결과를 기록합니다. 기존 101개 통과 기록을 현재 결과처럼 복사하지 않습니다.

STEP 5. 작업 전 변경 대상 파일과 기존 경로 참조를 확인합니다.

STEP 6. 딱 1개 작업만 수정합니다.

STEP 7. 관련 테스트 → 전체 테스트 → PC 1600px → 실제 모바일 브라우저 순으로 확인합니다.

STEP 8. 결과를 작업 완료 보고 형식으로 기록한 뒤 다음 작업으로 넘어갑니다.

4. 확정된 제품 기준 - 임의 변경 금지

대표 페르소나: 코디2026, 28세, 2026-09-20 용인→창원, 타지역 거주 2년, 직장인, 차량 없음. 앱은 빈 칸으로 시작하고 “코디2026 예시로 둘러보기”로 시연합니다.

나의 조건 입력: 닉네임·나이·전입일·사는 지역·타지역 거주기간·지금 하는 일(직장인/자영업/학생/기타)·차량 여부만 사용하며 불필요한 실명·연락처는 받지 않습니다.

핵심 기능: ① 맞춤 혜택 ② 정착 일정·생활 정보 ③ 불편사항 행정 접수안내 ④ 지역말. “AI 코디에게 물어보기”는 5번째 핵심 기능이 아니라 4개 기능과 데이터를 연결하는 Agent 입구입니다.

AI Agent: 사용자 질문 → 목표/의도 이해 → 필요한 Tool/Data 선택 → 도구 호출 → 결과 검증 → 답변 → Agent 실행 기록 흐름을 유지합니다.

색상/레이아웃: 남색 #063465, 주황 #FE6A01, 초록 #2E9E6B, 콘텐츠 최대 폭 1200px. 문서 표현은 “UI/UX 설계”로 통일합니다.

5. 데이터 및 안전 규칙

정책: 24건과 기존 4단계 판정 로직을 유지합니다. 차량 없음이면 K-패스를 우선하며 “전입 대학(원)생 생활안정지원”을 포함합니다.

기업노동자 전입지원금: 창원 소재 영리기업·소상공인 사업장에 근무하는 노동자 기준입니다. 자영업 사업주를 지원 대상자로 판정하지 않도록 대상 요약·취업 상태·판정 로직을 함께 확인합니다.

생활 정보: 60곳 중 차량 권장 8곳은 버스 추천에서 분리합니다. 문신미술관은 야경 추천에서 제외하고 진해루해변공원은 야경 장소에 포함합니다. 지도는 네이버 지도 검색 링크를 사용합니다.

지역말: 핵심 30개 + 공식 출처 확장 2,223개만 사용합니다. 없는 표현은 “별도 확인이 필요해요” + 우리말샘 링크로 처리하며, 임의 의미 추정·검증되지 않은 전화번호·실시간 웹 검색은 사용하지 않습니다.

API Key: 실제 키는 Streamlit Secrets에만 두고 GitHub·문서·스크린샷·영상에 남기지 않습니다. 대회 종료 후 개인 키를 삭제합니다.

6. 저장소 폴더 구조 작업 지시

src는 source code의 약자이며 AI Agent·정책 판정·일정·상태 저장 등 app.py가 사용하는 실제 프로그램 기능 모듈을 보관합니다. src/는 유지합니다.

app.py는 Streamlit 배포 시작 파일이므로 root에 유지합니다. requirements.txt도 배포 의존성 파일이므로 root에 유지합니다.

| 경로 | 용도 / 작업 지시 |
| --- | --- |
| app.py | 루트 유지. 위치 변경 금지 |
| requirements.txt | 루트 유지 |
| src/ | 프로그램 기능 소스 |
| data/ | 팀 검증 데이터 |
| tests/self_test/docs/ | 자체 테스트 Test Case·기록 문서 |
| tests/self_test/screenshots/ | 자체 테스트 캡처 |
| docs/planning/ | 기획 자료 |
| docs/work_process/ | 작업 과정 설명·캡처 |
| handoff/team_share/ | 계속 업데이트되는 팀 공유 자료 |
| deliverables/final_report/ | 개발완료보고서 |
| deliverables/technical_description/ | AI Agent 기술설명서 |
| deliverables/presentation/ppt/ | 발표 PPT/PDF |
| deliverables/presentation/video/ | 3분 시연영상 또는 영상 안내 |
| deliverables/submission/ | 기타 최종 제출 파일·체크리스트 |

이동 대상: 기존 docs의 자체 테스트 문서와 자체 테스트 사진은 tests/self_test/ 아래로 모읍니다. 팀 공유 자료는 handoff/team_share/에 둡니다.

제출 직전: handoff/ 전체를 PC에 별도 저장한 뒤 제출용 GitHub에서는 삭제합니다.

7. README / HANDOFF / 팀 공유 문서 수정 지시

README 개발 작업 과정: 10/2(금) 내용 4줄을 1줄로 통합합니다.

권장 문구: 2026-10-02(금) | OpenAI GPT-4.1 mini 기반 AI 코디 연동·검증, 정책·지역말·생활정보 데이터 보완, 6개 대표 Test Case PC·모바일 자체 테스트, UI/UX 설계 및 화면 개선

용어 통일: “UI/UX 재설계” → “UI/UX 설계”, “화면 재설계” → “화면 설계·개선”.

경로 동기화: 파일 이동 후 README.md, handoff/HANDOFF.md, handoff/team_share/, 작업지시서 및 경로를 언급하는 문서를 모두 새 구조로 맞춥니다.

8. 모바일 미리 보기 문제 - 반드시 반영

확인된 현상: 모바일 미리 보기 앱은 캐시를 삭제했는데도 최신 배포 화면으로 업데이트되지 않았습니다. “캐시 삭제 후 해결”이라고 기록하면 안 됩니다.

최종 판정 기준: 모바일 미리 보기 앱만으로 배포 성공/실패를 판단하지 않고 실제 휴대폰 Chrome/Safari의 배포 URL을 기준으로 확인합니다.

검증 순서: 새 탭 → 시크릿/개인정보 보호 모드 → 가능하면 다른 브라우저/다른 휴대폰 교차 확인 → PC 최신 배포와 비교 → 실제 모바일 브라우저에서 최종 증빙 캡처 저장.

9. 작업 우선순위 - 한 번에 하나씩

| 순서 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 폴더 구조 확정 및 실제 정리 | 자체 테스트·작업 과정·팀 공유·최종 산출물 경로를 최신 구조로 이동. 이동 전/후 경로 참조 검색. |
| 2 | 문서 동기화 | README 10/2 4줄→1줄, UI/UX 용어, HANDOFF·팀 공유·작업지시서의 경로를 동기화. |
| 3 | 알림 기능 결정 | 이메일 대신 개인정보를 추가로 받지 않는 캘린더(.ics)/정착 리포트 생성·저장 방식 우선 검토. 안정성을 해치면 MVP에서 제외. |
| 4 | 직업별 논리 수정 | “일·생활과 연결하기” 등 직장인 기준 문구가 자영업·학생·기타(구직자)에게 맞도록 조건별 수정. |
| 5 | 기업노동자 전입지원금 | 자영업 사업주 오판정 수정. 대상 요약·취업 상태·판정 로직 함께 확인. |
| 6 | AI 코디 장소 공식 링크 | “버스로 갈 만한 야경 명소” 등 추천 장소 바로 옆에 팀 검증 공식 안내 링크 표시. |
| 7 | 화면별 UI/UX 설계·개선 | ② 정착 일정·생활 정보 → ③ 불편사항 → ④ 지역말 → AI 코디 순서. 화면 하나씩 테스트 후 다음으로. |
| 8 | 배포본 Test Case | 실제 AI 답변·Agent 실행 기록·검증 결과를 PC와 실제 모바일 브라우저에서 확인하고 기록. |
| 9 | 실사용자 3명 설문 | 팀원별 1명씩 테스트 요청. 즉시 수정/시간 남으면 수정/향후 개선으로 구분. |
| 10 | 최종 제출물 제작 | 개발완료보고서·AI Agent 기술설명서·3분 시연영상·발표자료를 deliverables/에 정리. |

10. 내일 할 일 / 팀 의논 사항

기능 동결 시각: 최종 접수 목표일이 10/5(월) 밤이므로 신규 기능 추가를 언제 멈추고 버그 수정만 할지 팀에서 정합니다.

최종 배포 고정: 최종 배포본·캡처·영상 녹화를 언제부터 고정할지 정합니다.

알림 기능: 이메일 / 캘린더(.ics)·리포트 / 이번 MVP 제외 중 하나를 확정합니다.

3분 시연 E2E: 코디2026 → 조건 → 맞춤 정책 → 정착 일정/미션 → AI 코디 질문 → Tool 선택·검증 → 다음 행동 흐름을 대표 시나리오로 확정할지 의논합니다.

발표 역할: 발표자, 앱 조작, 영상/PPT, 최종 제출, GitHub·키·개인정보 최종 점검 담당을 정합니다.

모바일: 캐시 삭제를 반복하지 말고 실제 휴대폰 Chrome/Safari와 시크릿 모드에서 최신 배포 여부를 확인합니다.

영상 파일: 용량을 보고 GitHub 직접 보관 또는 deliverables/presentation/video/README.md에 최종 파일명·외부 제출 위치만 기록할지 결정합니다.

실사용자 피드백: 3명의 의견을 즉시 수정 / 시간 남으면 수정 / 향후 개선으로 구분할 기준을 정합니다.

11. 테스트 및 완료 기준

자동 테스트: 매 작업 후 관련 테스트와 python -m unittest discover -s tests 전체 테스트를 실행하고 실제 결과를 기록합니다.

PC: 1600px 화면에서 레이아웃·버튼·링크·Agent 기록을 확인합니다.

모바일: 실제 휴대폰 브라우저에서 확인합니다. 미리 보기 앱만 보고 “정상”이라고 기록하지 않습니다.

E2E: 사용자 입력 → AI 판단 → Tool/Data 사용 → 결과 → 검증/다음 행동이 실제로 이어지는지 확인합니다.

데이터 경계: 직장인·자영업·학생·기타, 차량 유무, 정책 경계 조건, 지역말 미등록어를 확인합니다.

12. GitHub 업로드 및 보안 지시

Push 조건: 여러 팀원이 함께 작업하므로 개인 한 명의 승인 문구를 조건으로 두지 않습니다. 각 작업자는 최신 main 확인 → git status 확인 → 담당 작업 수정 → 관련 테스트 및 전체 테스트 → 변경 내용 확인 → HANDOFF/팀 공유 갱신 후, 충돌이 없을 때 본인 작업을 commit·push합니다. 다른 팀원이 작업 중인 파일과 겹치거나 충돌 가능성이 있으면 먼저 팀에 공유하고 순서를 조정합니다.

순서: 최신 main → git status → 충돌 확인 → 작업 → 테스트 → PC/모바일 확인 → 보안 검사 → diff 확인 → commit → push → Streamlit 배포 확인.

보안 검색: sk-, OPENAI_API_KEY, API_KEY, secrets.toml, .env를 저장소 전체에서 점검하고 실제 키가 없음을 확인합니다.

개인정보: 불필요한 실명·연락처가 저장소·문서·영상·캡처에 없는지 확인합니다.

13. 최종 제출물 및 마감

| 산출물 | 저장 위치 |
| --- | --- |
| 개발완료보고서 | deliverables/final_report/ |
| AI Agent 기술설명서 | deliverables/technical_description/ |
| 3분 시연영상 | deliverables/presentation/video/ |
| 발표 PPT/PDF | deliverables/presentation/ppt/ |
| 기타 제출 파일/체크리스트 | deliverables/submission/ |

최종 접수 목표: 2026-10-05 20:00 이전. 이 시각을 기준으로 기능 수정 종료, 최종 배포/캡처, 영상, PPT, 보고서 작업을 역산합니다.

제출 직전: handoff/ PC 백업 후 GitHub 제출본에서 삭제, API Key·개인정보·예전 AI 모델명 검사, 위기 상황 109 문구 팀 최종 확인, SQLite 서버 재시작 시 상태 초기화 가능성을 보고서 한계에 명시합니다.

14. 작업 완료 보고 형식

아래 형식으로 작업마다 결과를 남깁니다.

1. 작업 전 최신 commit / git status

2. 수정·이동한 파일

3. 관련 테스트 결과 / 전체 테스트 실제 결과

4. PC 1600px 확인 결과

5. 실제 모바일 브라우저 확인 결과

6. 모바일 미리 보기 앱 상태

7. GPT-4.1 mini / Agent 실행 기록·검증 결과

8. 보안 검사 결과

9. 새 commit / GitHub push 여부

10. Streamlit 배포 상태 / 남은 문제

15. 절대 하지 않을 것

여러 대화창 또는 여러 작업자가 같은 파일을 동시에 수정하지 않습니다.

app.py를 src/로 이동하지 않습니다. requirements.txt도 하위 폴더로 이동하지 않습니다.

정책·지역말 데이터를 출처 확인 없이 추가하지 않습니다.

미등록 지역말의 의미나 전화번호를 AI가 임의 생성하지 않습니다.

모바일 미리 보기 앱이 캐시 삭제로 해결됐다고 기록하지 않습니다.

실제 모바일 브라우저를 확인하지 않고 “모바일 정상”이라고 기록하지 않습니다.

테스트를 실행하지 않고 기존 101개 통과 기록을 현재 결과로 사용하지 않습니다.

실제 API Key를 채팅·GitHub·문서·스크린샷·영상에 남기지 않습니다.

최종 접수 직전 새 기능을 무리하게 추가하지 않습니다.